| L.p. | INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2025 – stan na dzień 31.12.2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zadania |  |  | Zaplanowany koszt realizacji projektów (w zł) | Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł ) | Zrealizowany/ w trakcie realizacji (uszczegółowienie na jakim etapie realizacji jest projekt) | Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona) | Uwagi/ Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu dot. projektów, których realizacja nie została zakończona | Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Rewitalizacja Brodway'a - deptaka na Osiedlu Świętokrzyskim |  | 4 360 000 | 0 | W trakcie realizacji | Prace projektowe zgodnie z umową mają zakończyć się 03.03.2026 r. ( uzyskano zgodę Prezydenta Miasta Kielce na przesunięcie inwestycji do zadań wieloletnich) Planowane zakończenie robót budowlanych II kwartał 2027 r. | Firma Grima Architektura i Krajobraz opracowuje dokumentacje projektową. Termin zakończenia prac projektowych to 03.03.2026r. Opracowana została koncepcja i dok. geologiczna. Obecnie projektanci opracowują projekt budowlany . Następnie zostanie ogłoszone postepowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Zakończenie prac budowlanych planowanej jest w III kwartale 2027r. | Miejski Zarząd Dróg |
| 2. |  | „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 22 w Kielcach, ul. Gagarina 3”. |  | 2 000 000 | 1 412 503,04 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | Ogółem: |  | 6 360 000 | 1 412 503,04 | - | - | - | - |
| Projekty inwestycyjne małe (do 200 000) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budowa parkingu na skarpie przy boisku piłkarskim (od strony zachodniej) na Osiedlu Świętokrzyskim przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 |  | 200 000 | 152 455,06 | Zrealizowany | - | - . | Miejski Zarząd Dróg |
|  |  | Modernizacja placu zabaw na osiedlu Uroczysko 2 |  | 195 000 | 168 829,80 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | Maluchowy Raj - plac zabaw w sercu Barwinka |  | 200 000 | 195 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | TĘŻNIA SOLANKOWA W PARKU PRZY FONTANNIE "ZODIAK" |  | 200 000 | 155 250 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | „Modernizacja boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach, ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 8”. |  | 200 000 | 181 555,87 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | Kielce w neonach: plenerowa galeria neonów - miniatur dawnych kieleckich neonów - na bocznej ścianie kina Moskwa |  | 182 000 | 29 520 | W trakcie realizacji | I kwartał 2026 | Zadanie na etapie realizacji projektu. Elementy warsztatowe zostały wykonane. Ze względu na warunki atmosferyczne przesunięto koniec realizacji na 30 marca 2026.. | Miejski Zarząd Budynków |
|  |  | "Z klasą na powietrzu" – budowa wielofunkcyjnej siłowni zewnętrznej przy szkole podstawowej nr 28 w Kielcach |  | 184 000 | 166 037,70 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | ROWEREM DO SP39 - oś. Słoneczne Wzgórze |  | 200 000 | 158 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | "Na Wspólnej" - Rozbudowa Rekreacyjnego Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 w Kielcach |  | 200 000 | 202 282 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | Wybieg i plac zabaw dla psów na Barwinku |  | 200 000 | 0 | Przed realizacją | I kwartał 2026 | Podpisana umowa, projekt w trakcie uzgodnień z MZD i SBM Pionier | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  |  | Park sensoryczno - edukacyjny na Osiedlu Na Stoku |  | 200 000 | 167 837 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | 100 ławeczek z poręczami ustawionych na osiedlach Kielc oraz obiektach parkowych i w Lesie Komunalnym |  | 180 000 | 172 833,36 | Zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  |  | „Plac wesołych przygód” - modernizacja placu zabaw dla dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 26 w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej 42. |  | 200 000 | 188 921,85 | Zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  |  | Ogółem: |  | 2 541 000 | 1 265 640,65 | - | - | - | - |
| Projekty nieinwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Budujemy miasto dobre dla zwierząt (schronienia dla jeży i kotów) |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  |  | Rodzinny Piknik Profilaktyczny na osiedlu Uroczysko |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Polityki Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej |
|  |  | "Osiedle Świętokrzyskie łączy pokolenia" - festyn rodzinny |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | Toaleta dla spacerujących po Stadionie Leśnym |  | 5 000 | 2 252,88 | Zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  |  | Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem za darmo po Zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska. |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | Barwinek - nasze miejsce na ziemi. Festyn Rodzinny |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | ELEKTRYCZNY FESTYN RODZINNY |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | Akademia Cheerleaderek zajęcia sportowo taneczne |  | 28 659 | 28 659 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | Pikniki rodzinne na osiedlach |  | 27 000 | 27 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | Seanse kina letniego na osiedlach |  | 30 000 | 29 650 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  |  | Wianki kieleckie - noc świętojańska |  | 30 000 | 30 000 | Zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
| Ogółem: |  |  |  | 300 6590 | 297 562 | - | - | - | - |
| Projekty zielone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Zielone Kielce: nasadzenie drzew i innych roślin, nowe alejki spacerowe w mieście | 570 000 | 179 366,88 | Zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 2 |  |  | 1500 lawend dla Kielc - Kielecka Prowansja | 120 000 | 83 982,08 | Zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 3 |  |  | "Zielone Skraje: Rewitalizacja Terenów Zieleni" | 350 000 | 140 490,36 | Zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| Ogółem: |  |  |  | 1 040 000 | 403 839,32 | - | - | - | - |
| Wszystkie projekty z KBO |  |  |  | 10 241 659 | 3 379 545,01 | - | - | - | - |