| L.p. | INFORMACJA O STANIE REALIZACJI PROJEKTÓW WYŁONIONYCH W RAMACH KIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2024 r. - stan na 31 grudnia 2025 r. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa zadania |  | Zaplanowany koszt realizacji projektów (w zł) | Dotychczas poniesione koszty/lub ostateczny koszt (w zł ) | Zrealizowany/ w trakcie realizacji | Planowana data zrealizowania projektu (w przypadku projektów, których realizacja nie została zakończona) | Uwagi/ Podjęte do tej pory działania w ramach realizacji projektu dot. projektów, których realizacja nie została zakończona | Wydział merytoryczny/ jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Projekty inwestycyjne duże (powyżej 200 000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Budowa kompleksu sportowego „Herby” ( boisko wielofunkcyjne oraz boisko do siatkówki przy Szkole Podstawowej Nr 5) wraz z bieżnią sprinterską |  | 2 200 000 | 2 127 711 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
| 2. | Kompleks rekreacyjno – sportowy: Dyminy na start! |  | 2 800 000 | 2 228 480,14 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Ogółem: |  | 5 000 000 | 4 356 191,14 | - | - | - | - |
| Projekty inwestycyjne małe (do 200 000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Budowa siłowni zewnętrznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Kielcach, ul. Langiewicza 18. |  | 150 000 | 149 300 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Międzypokoleniowe podwórze: Dyminy na start! |  | 200 000 | 193 962,53 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Eko-mural na 300-lecie I LO |  | 33 000 | 33 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury Zadanie przeniesione do I LO. |
|  | Strefa pozytywnych wrażeń dla dzieci z dysfunkcjami w Energetycznym Ogrodzie Doświadczeń |  | 199 000 | 273 000 | zrealizowany | - | - | Kielecki Park Technologiczny |
|  | Bezpieczny Stok i Świętokrzyskie |  | 200 000 | 187 944 | zrealizowany |  | . | MZD w Kielcach |
|  | Budowa strefy relaksu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kielcach, ul. Barwinek 31. |  | 204 000 | 202 498,00 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Rowerem na okrągło! Całoroczny parking rowerowy |  | 200 000 | 130 180,80 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Psia Łąka na KSM-ie |  | 110 000 | 109 000 | zrealizowany | - | -. | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Wybieg dla psów na Ślichowicach, Przyjazne Kielce i Scyzoryk |  | 160 000 | 159 654 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Przyjazny Stok i Świętokrzyskie |  | 200 000 | 199 065,70 | zrealizowany | - | - | MZD w Kielcach |
|  | „Z klasą na powietrzu" – budowa mini ogrodu sensorycznego przy Szkole Podstawowej nr 28 |  | 200 000 | 166 806,16 | zrealizowany | - - | - - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Rozbudowa placu o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej o dodatkowe urządzenia do ćwiczeń oraz strefę streetworkout w osiedlu Herby-Skarpa wraz z wykonaniem oświetlenia terenu. |  | 150 000 | 90 219,27 | zrealizowany | - | - | Wydział Inwestycji i Architektury |
|  | Psia Łąka w Parku Dygasińskiego |  | 150 000 | 149 500 | zrealizowany | - - | - - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Ogółem: |  | 2 152 000 | 2 044 130,46 | - | - | - | - |
| Projekty nieinwestycyjne |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kastracja kocurów - kocią bezdomność załatwmy po męsku. |  | 15 000 | 15 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Kajakiem, rowerem wodnym i jachtem po zalewie - bezpłatna wypożyczalnia i szkółka żeglarska |  | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Powitanie wiosny! Dyminy na start! |  | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Bezpieczne przejścia dla pieszych |  | 30 000 | 29 191 | zrealizowany | - | - | Biuro Rozwoju Miasta |
|  | Kastracja bezdomnych kocic na terenie Miasta Kielce |  | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Sportowe wakacje dla dzieci |  | 29 956 | 14 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
|  | Program dodatkowej opieki weterynaryjnej dla kotów wolno żyjących |  | 30 000 | 30 000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Warsztaty edukacyjne o pszczołach |  | 30 000 | 30000 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Szkółka dla psów "Twój przyjaciel pies" |  | 29 600 | 20 200 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
|  | Robotyka dla małych geniuszy: Zajęcia, które kształtują umysł analityczny i twórcze myślenie. |  | 29 030 | 29 030 | zrealizowany | - | - | Wydział Edukacji i Profilaktyki Zdrowotnej |
|  | Samoobrona dla kondycji siły i zdrowia. Darmowe treningi sportów walki dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez okres całych wakacji. |  | 24 414 | 24 414 | zrealizowany | - | - | Wydział Promocji, Kultury i Sportu |
| Ogółem: |  |  | 308 000 | 281 835 | - | - | - | - |
| Projekty zielone |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Nasadzenie 100 drzew - Przyjazne Kielce i Scyzoryk | 190 000 | 106 345,00 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 2 |  | Zielone miasto w Twoim sąsiedztwie: 100 drzew, 250 krzewów i/lub żywopłotów, 500 pnączy. | 300 000 | 141 973,60 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| 3 |  | Port Kwiatów nad Zalewem - krzewy ozdobne zamiast krzaków. Mini ogród botaniczny. | 450 000 | 316 412,75 | zrealizowany | - | - | Wydział Klimatu Środowiska i Gospodarki Komunalnej |
| Ogółem: |  |  | 940 000 | 564 731,35 | - | - | - | - |
| Wszystkie projekty z KBO |  |  | 8 400 000 | 7 246 887,95 | - | - | - | - |